| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 29.03.2021 года | с. Дурово | № 13 |

Об утверждении доклада

«О ходе реализации и оценке эффективности

реализации муниципальной программы

сельского поселения Дуровского сельсовета

за 2020 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения  Дуроский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области от 28.09.2020 года № 50 и целях обеспечения дальнейшего устойчивого комплексного социально-экономического  развития сельского поселения, администрация  сельского Дуровский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить доклад «О  ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет за 2020 год» (согласно приложению 1).

2. Доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет за 2020 год» разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации сельского

поселения Дуровский сельсовет                                                           Л.И. Жданова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Дуровский сельсовет

от 29.03.2021 г. № 13

Доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет за 2020 год

На основании «Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области», утвержденного постановлением администрации сельского поселения Дуровский сельсовет от 28.09.2020 года № 50, была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в течение отчетного периода проводилась в строгом соответствии с утвержденными мероприятиями, финансирование которых производилось в пределах бюджетных ассигнований, в результате чего большинство запланированных целей, индикаторов и показателей муниципальных программ были достигнуты. Это говорит об эффективном использовании бюджетных средств. В 2020 году на территории сельского поселения реализовывалась 1 муниципальная программа с 4 подпрограммами, а именно:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы»:

-  подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дуровский сельсовет»;

- подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет».

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет».

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней  в 2020 году, составил 2157493,90 рубля, в том числе средства сельского поселения – 1348092,00 рублей. Освоено 2062559,63 рублей, в том числе средства бюджета сельского поселения 1348091,06 рублей.

В результате реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы» в 2020 году выполнены следующие  плановые показатели муниципальной программы:

- Показатель «Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения» составил 53,3 %.

- Показатель «Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности» составил 85 %.

- Показатель «Обеспеченность населения централизованным водоснабжением» составил 93 %.

- Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» составил 16 %.

- Показатель «Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях» составил 16 %.

- Показатель «Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование составил 100 %.

- Показатель «Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации» составил 1 ед.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дуровский сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Протяженность  построенных, капитально отремонтированных и прошедших  текущий ремонт дорог составила 0,6 км.

- Протяженность освещенных частей улиц, проездов составила 15 км.

- Текущие расходы на содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения составили 395467,00 рублей.

- Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения составили 280705,44 рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Показатель «Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни» составил 1 ед.

- Показатель «Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий» составил 15 ед.

- Показатель «Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях» составил 25 %.

- Текущие расходы на создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения составили 1008532,00 рублей.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет» мероприятия не проводились.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Показатель «Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов» составил 100 %.

Произведены текущие расходы на выполнение следующих основных мероприятий:

- приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному  ведению похозяйственного  учета на условиях софинансирования с областным бюджетом в сумме 15000,00 рублей,

- ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совета муниципальных образований» в сумме 2288,00 рублей,

- прочие мероприятия (расходы на разработку рабочей документации и установку бытовых газовых приборов в общественном (административном) здании; расходы на бурение скважин для обустройства абиссинского колодца; расходы на праздничную иллюминацию для украшения сельского поселения) в сумме 298151,67 рубль,

- выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения в сумме 10000,00 рублей,

- пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения в сумме 52415,52 рублей.

При исполнении муниципальной программы получены положительные результаты.  Поставленные цели и задачи на 2020 год  выполнены в соответствии с предусмотренным финансированием. Реализация  муниципальной программы в 2020 году  эффективна и обоснована.

В целях повышения эффективности реализации целевых программ  необходимо ответственным исполнителям и соисполнителям всех муниципальных программ при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы  уточнить значения целевых индикаторов, показателей и задач, которые могут быть реально достигнуты при утверждении на текущий год объёмов финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями.