

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01.03.2021 г. с.Дурово № 4**

**О подготовке и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего паводка в 2021 году**

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях предупреждения несчастных случаев, своевременной и качественной подготовки плотин к пропуску льда в период весеннего паводка 2021г, руководствуясь Уставом сельского поселения Дуровский сельсовет, администрация сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Для организации работ по борьбе с паводковыми водами утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2021 года (приложение № 2).

3.Директору МБОУ гимназия им. И.М.Макаренкова с.Ольговка Алисовой Е.В., директору МБОУ СОШ с.Верхняя Матренка Перовой Л.В., учителям ОБЖ:

- ознакомить учащихся с инструкцией по соблюдению ТБ во время весеннего паводка.

-на уроках ОБЖ и на классных часах провести тренировочные занятия по спасению людей, попавших в воду и оказанию первой доврачебной помощи. На уроках ОБЖ провести дополнительно к программе следующие темы:

«Действия при эвакуации населения из зон затопления».

«Защита личного и общественного имущества от паводковых вод».

«Спасение утопающих на водах».

«Первая доврачебная помощь при переохлаждении организма».

- в младших классах проводить викторины, диспуты, беседы о весне. Оформить стенды с наглядными пособиями по правилам поведения и мерам безопасности в паводковый период.

4.Обязать управляющего п/у Дурово ООО «Добрыня» Г.В. Коровина

по требованию сельской противопаводковой комиссии выделять необходимую технику, транспортные, погрузочные, землеройные машины, обеспечить их необходимым количеством горючего и материалов;

5. Специалисту администрации Глотовой М.А. довести до сведения населения телефон ЕДДС (2-19-00, 112), ОПСП с.Ср.Матрёнка (3-43-17)., сельской администрации (3-63-18)

8.Утвердить план мероприятий, необходимых для охраны источников водоснабжения от загрязнений во время паводка (приложение №3)

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации.

И.О. главы администрации

сельского поселения

Дуровский сельсовет А.А.Цынгин

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения

Дуровский сельсовет

от 01.03.2021 г. №4

**СОСТАВ**

противопаводковой комиссии сельского поселения Дуровский сельсовет

**Председатель комиссии**

Цынгин А.А.– и.о. главы администрации сельского поселения

**Члены комиссии:**

Коровин Г.В.. – управляющий п/у Дурово ООО «Добрыня»

Пшенин А.П. – главный инженер п/у Дурово ООО «Добрыня»

Дорофеев А.В.- директор СДК с.Дурово

Горькаева М.Г. – заведующая Дуровским ФАП ГУЗ «Добринская МРБ»;

Приложение № 2

к постановлению администрации

# сельского поселения

# Дуровский сельсовет

от 01.03.2021 г. № 4

**ПЛАН**

**подготовки и проведения мероприятий по предупреждению**

**и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего паводка в 2021 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Подготовительные мероприятия** | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Проводимые мероприятия** | | **Ответственные исполнители** | | **Дата**  **проведения** | **Примечание** |
|  | | Проведение обследования затороопасных участков реки Матренка, с целью выявления ледовых заторов и принятия своевременных мер по предотвращению затопления территории поселения и возможных разрушений мостов. | | Паводковая комиссия поселения | | до 25 марта |  |
|  | | Определение состава сил и средств сельского поселения, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и мероприятий по ликвидации последствий прохождения половодья. | | Глава сельского поселения | | до 25 марта |  |
|  | | Информирование население о предстоящем характере паводковой обстановки на территории сельского поселения и правилах поведения на водных бассейнах в период весеннего половодья | | Глава сельского поселения | | постоянно |  |
|  | | Уточнение зон возможного затопления, количества проживающих в них населения, объектов инфраструктуры при прохождении половодья. | | Паводковая комиссия. Глава сельского поселения. | | до 25 марта |  |
|  | | Подготовка необходимого количества плавсредств и высокопроходимой техники для проведения эвакуационных мероприятий и определение места их базирования | | Глава сельского поселения, руководители организаций, согласно приложению № 3 | | до 25 марта |  |
|  | | Уточнение и подготовка мест для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | | Глава сельского поселения | | до 25 марта |  |
|  | | Обеспечение устойчивой связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления), и проведение расчета сил и средств связи | | Глава сельского поселения, начальник Липецкого филиала  ОАО «Ростелеком» Добринского ЛТЦ МЦТЭТ г. Грязи | | до 25 марта |  |
|  | | Создание резерва горючего и смазочных материалов, источников аварийного электроснабжения, финансовых средств для проведения аварийно-восстановительных работ | | Глава сельского поселения | | до 25 марта |  |
|  | | Создание запасов материальных средств, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости для осуществления неотложных мероприятий по организации помощи населению | | Глава сельского поселения, заведующая Дуровским ФАП ГУЗ «Добринская МРБ»;  Добринское райпо. | | до 25 марта |  |
|  | | Уточнение мест расположения кладбищ попадающих в зону возможного затопления и принятие мер по предупреждению их размыва | | Паводковая комиссия поселения | | до 25 марта |  |
|  | | Обследование и организация защиты гидротехнических сооружений (далее - ГТС), линий электроснабжения и связи, мостов, закрытых водоемов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления и принятия мер по их очистке, дополнительному укреплению и обеспечению надежности | | Глава сельского поселения, паводковая комиссия, руководители объектов | | по отдельному плану |  |
| **II. Выполнение мероприятий в период пропуска паводковых вод** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | Проведение мероприятий по ликвидации возможных заторов в районах переходов, автомобильных мостов через реки | | Паводковая комиссия поселения | | с началом половодья |  |
|  | | Организация информирования населения о ходе и характере весеннего половодья | | Глава сельского поселения,  паводковая комиссия поселения | | с началом половодья |  |
|  | | Организация контроля в зонах возможного затопления за ходом прохождения паводковых вод оперативными группами | | Паводковая комиссия,  оперативные группы 18 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой области», ОПСП №6 с.Ср.Матренка | | по отдельному плану |  |
|  | | Заблаговременная эвакуация населения, из зон возможного затопления | | Эвакуационная комиссия сельского поселения, паводковая комиссия поселения | | в случае угрозы затопления |  |
| **III. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | |
|  | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | | Глава сельского поселения, 18 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой области», ОПСП №6 с.Ср.Матренка | | с момента возникновения ЧС | |  |
|  | Проведение экстренной эвакуации населения из зон затопления | | ОПСП №6 с.Ср.Матренка | | при необходимости | |  |
|  | Информирование населения в средствах массовой информации о развитии паводковой обстановки и ходе ликвидации чрезвычайной ситуации на территории | | Глава сельского поселения  Паводковая комиссия сельского поселения | | с момента возникновения ЧС | |  |
| IV. Организация мероприятий после прохождения паводка | | | | | | | |
|  | Обобщение, анализ общей обстановки и проведенных мероприятий в период весеннего половодья | | Администрация сельского поселения, руководители учреждений, организаций, паводковая комиссия | | после прохождения половодья | |  |

# Приложение № 3

# к постановлению администрации

# сельского поселения

# Дуровский сельсовет

от 01.03.2021 г. № 4

РАСЧЁТ

сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предприятия,  организации | Количество личного  состава | Привлекаемая техника | | Плавсредства | | Руководитель,  (адрес, телефон дежурный) |
| Транспортная  (автомобили) | Инженерная (шт) | моторные  лодки | лодки  гребные |
| 1 | п/у Дурово ООО «Добрыня» | 6 | 1 | МТЗ-82  Бульдозер  КАМАЗ  Погрузчик ТО 322 - 1 |  |  | Коровин Г.В. |
|  | ИТОГО: | 12 | 3 | 7 |  |  |  |