Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2027 годы»

за счет средств бюджета сельского поселения за 2 квартал 2024 год

на 01.07.2024 года

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного периода (руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2026 годы | Всего | Х | Х | Х | 3 447 854,51 | 1 066 448,85 | 30,9 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х | 3 447 854,51 | 1 066 448,85 | 30,9 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1 587 946,51 | 662 063,01 | 41,7 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения Дуровский сельсовет | Администрация сельского поселения | 906 | 0409 |  | 736 529,00 | 444 355,52 | 60,3 |  |
| 4 | 1.1 Расходы на содержание и текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | 906 | 0409 |  | 736 529,00 | 444 355,52 | 60,3 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 0503 |  | 197 747,00 | 107 102,69 | 54,2 |  |
| 6 | 2.1. Расходы на уличное освещение (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Администрация сельского поселения | 906 | 0503 | 0110220010 | 197 747,00 | 107 102,69 | 54,2 |  |
| 7 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 0503 | 0110499999 | 129 640,51 | 110 604,80 | 85,3 |  |
| 8 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Обустройство парка памяти погибших воинов с. Дурово | Администрация сельского поселения | 906 | 0503 | 0110587070 | 524 030,00 | 0 | 0 |  |
| 9 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1 620 204,00 | 270 034,00 | 16,7 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х | 1 620 204,00 | 270 034,00 | 16,7 |  |
| 10 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация сельского поселения | 906 | 1102 |  | 0 |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 0801 |  | 1 620 204,00 | 270 034,00 | 16,7 |  |
| 12 | 2.1 Расходы на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация сельского поселения | 906 | 0801 | 0120209100 | 1 620 204,00 | 270 034,00 | 16,7 |  |
| 13 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х | 0 |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 906 | 0314 |  | 0 |  |  |  |
| 15 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 239 704,00 | 134 351,84 | 56,0 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х | 239 704,00 | 134 351,84 | 56,0 |  |
| 16 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 0104 |  | 0 |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | 906 | 0104 |  | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |  |
| 18 | 2.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 906 | 0113 | 01402S6790 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |  |
| 19 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 906 | 0113 |  | 0 |  |  |  |
| 20 | 3.1. Расходы на оплату членских взносов | Администрация сельского поселения | 906 | 0113 | 0140320080 |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 906 | 0113 | 0140499999 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |  |
| 22 | 4.1 Расходы на приобретение спецодежды для ДПД | Администрация сельского поселения | 906 | 0113 | 0140499999 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |  |
| 23 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 0412 |  | 0 |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 4 Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Администрация сельского поселения | 906 | 0104 |  | 0 |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки поселений | Администрация сельского поселения | 906 | 0412 |  | 0 |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 1001 |  | 210 704,0 | 105 351,84 | 50,0 |  |
| 27 | 8.1 Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 1001 | 0140820370 | 210 704,0 | 105 351,84 | 50,0 |  |
| 28 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Региональный проект «Жилье» | Администрация сельского поселения | 906 | 0412 |  | 0 |  |  |  |

1

Указывается  причина  низкого   освоения   средств   бюджета   сельского поселения  при кассовых  расходах  менее  20%  от  годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации                                                               Л.И. Жданова

Ведущий специалист эксперт                                                  О.С. Токарева

01.07.2024 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2027 годы»

за счет средств иных источников за 2 квартал 2024 год

на 01.07.2024 года

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2026годы | Всего | 3 447 854,51 | 1 066 448,85 | 30,9 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 534 901,49 | 10 871,49 | 2,0 |
|  |  | Районный бюджет | 2 877 953,02 | 1 020 577,36 | 35,5 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | 1 587 946,51 | 662 063,01 | 41,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 524 030,00 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 1 028 916,51 | 627 063,01 | 61,0 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | 736 529,00 | 444 355,52 | 60,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 736 529,00 | 444 355,52 | 60,3 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконстркуцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Всего | 197 747,00 | 107 102,69 | 54,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 197 747,00 | 107 102,69 | 54,2 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 129 640,51 | 110 604,80 | 85,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 94 640,51 | 75 604,80 | 79,9 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Обустройство парка памяти погибших воинов с. Дурово | Всего | 524 030,00 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 524 030,00 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | 239 704,00 | 134 351,84 | 56,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 871,49 | 10871,49 | 100,0 |
|  |  | Районный бюджет | 228 832,51 | 123480,35 | 54,0 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Всего | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 871,49 | 10 871,49 | 100,0 |
|  |  | Районный бюджет | 6 128,51 | 6 128,51 | 100,0 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Прочие мероприятия сельского поселения | Всего | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Всего | 210 704,00 | 105 351,84 | 50,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 210 704,00 | 105 351,84 | 50,0 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 |

Глава администрации                                              Л.И. Жданова

Ведущий специалист эксперт                                 О.С. Токарева

01.07.2024 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2027 годы»

за счет средств всех источников за 2 квартал 2024 год

на 01.07.2024 года

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2026годы | Всего | 3 447 854,51 | 1 066 448,85 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 534 901,49 | 10 871,49 |
|  |  | Районный бюджет | 2 877 953,02 | 1 020 577,36 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | 1 587 946,51 | 662 063,01 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 524 030,00 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 1 028 916,51 | 627 063,01 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | 736 529,00 | 444 355,52 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 736 529,00 | 444 355,52 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконстркуцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Всего | 197 747,00 | 107 102,69 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 197 747,00 | 107 102,69 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 129 640,51 | 110 604,80 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 94 640,51 | 75 604,80 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Обустройство парка памяти погибших воинов с. Дурово | Всего | 524 030,00 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 524 030,00 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| 7 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | 239 704,00 | 134 351,84 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 871,49 | 10871,49 |
|  |  | Районный бюджет | 228 832,51 | 123480,35 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Всего | 17 000,00 | 17 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 871,49 | 10 871,49 |
|  |  | Районный бюджет | 6 128,51 | 6 128,51 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Прочие мероприятия сельского поселения | Всего | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Всего | 210 704,00 | 105 351,84 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 210 704,00 | 105 351,84 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 |

1  Средства  физических  и  юридических  лиц, в том числе средства бюджетных учреждений,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей доход деятельности

Глава администрации                                              Л.И. Жданова

Ведущий специалист эксперт                                 О.С. Токарева

01.07.2024 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2027 годы», контрольных событий плана реализации муниципальной программы за 2 квартал 2024 год

на 01.07.2024 года

| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, контрольных событий, основных мероприятий1 | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов, показателей и контрольных событий |  |  |  |  | Дата наступления контрольного события |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному |  |  | Отчетный год |  | План |  |  |  | Факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт за 6 месяцев 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1 Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 2 |  |  | 2 | 0 | Х |  |  |  | Х |  |
| 3 | Индикатор 2 Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 1,7 |  |  | 1,8 | 0 | Х |  |  |  | Х |  |
| 4 | Индикатор 4 Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов | Администрация сельского поселения | кв.м на человека | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 | Х |  |  |  | Х |  |
| 5 | Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 53,3 | 53,5 |  |  | 53,5 | Х |  |  |  | Х |  |
| 7 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 85,0 | 87,0 |  |  | 87,0 | Х |  |  |  | Х |  |
| 8 | Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дуровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  | Х |  | Х |  |
| 11 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 736 529,00 |  | 444 355,52 |  |  | Х |  | Х |  |
| 12 | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км | 14 |  | 15 |  | 15 |  |  |  | Х | Х |  |
| 14 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 197 747,00 |  | 107 102,69 |  |  |  | Х | Х |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Установка и обустройство детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения | ед. | Х |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Х | Х |  |
| 16 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения | шт. | Х |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Х | Х |  |
| 17 | Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 129 640,51 |  | 110 604,80 |  |  |  | Х | Х |  |
| 18 | Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1 Обустройство парка памяти погибших воинов с. Дурово | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 524 030,00 |  | 0 |  |  |  | Х | Х |  |
| 19 | Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 16 |  | 17 |  | 17 |  | Х |  |  | Х |  |
| 21 | Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Задача 1 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения | ед. | 3 |  | 3 |  | 1 |  | Х |  |  | Х |  |
| 24 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 0 |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |
| 25 | Задача 2 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения | ед. | 200 |  | 200 |  | 15 |  | Х |  |  | Х |  |
| 27 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 25 |  | 30 |  | 30 |  | Х |  |  | Х |  |
| 28 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 1 620 204,00 |  | 270 034,00 |  | Х |  |  | Х |  |
| 29 | Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |
| 31 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения | % | 70 |  | 75 |  | 75 |  | Х |  |  | Х |  |
| 34 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 0 |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |
| 35 | Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация сельского поселения | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Х |  |  | Х |  |
| 37 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 80 |  | 75 |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |
| 40 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 0 |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |
| 41 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  | Х |  |  | Х |  |
| 42 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 0 |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |
| 43 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 0 |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |
| 44 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4 Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 0 |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |
| 45 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4 Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 0 |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |
| 46 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 4 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки поселений | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 0 |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |
| 47 | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 210 704,00 |  | 105 351,84 |  | Х |  |  | Х |  |
| 48 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Региональный проект «Жилье» | Администрация сельского поселения | руб. | Х |  | 0 |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |

1

В  случае,  если  нормативными  правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена   иная   группировка   показателей  и  основных  мероприятий, направленных   на  их  достижение,  заполнение  графы  2  осуществляется  в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета  за  1  квартал,  1  полугодие,  9  месяцев  указываются контрольные события,  предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

2

Для  целевых  индикаторов  и  показателей задач, по которым периодичность предоставления  официальных  статистических  данных  годовая,  значения  по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Глава администрации                                              Л.И. Жданова

Ведущий специалист эксперт                                О.С. Токарева

01.07.2024 года