

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**Добринского муниципального района**

Липецкой области

06.02.2016г с. Дурово № 4

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска весеннего паводка в 2016 году.**

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», №131- ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,в целях обеспечения своевременной подготовки осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, а также обеспечению сохранности имущества всех форм собственности , заблаговременной готовности предприятий , организаций, учреждений , сил и средств в период весеннего паводка, снижения возможного ущерба в период весеннего паводка, руководствуясь Уставом сельского поселения Дуровский сельсовет , администрация сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать при администрации сельского поселения противопаводковую комиссию ( приложение№1).

2. Создать нештатный гидрологический пост

3.Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод ( приложение № 2).

4. Назначить отвественных лиц за подготовку ГТС, расположенной на территории сельского поселения к пропуску паводковых вод

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Дуровский сельсовет.

**Глава сельского поселения**

**Дуровский сельсовет С.В. Ходяков**

Приложение №1

к постановлению главы

администрации сельского поселения

Дуровский сельсовет

От 06.02.2016 № 4

**ПАВОДКОВАЯ КОМИССИЯ**

**сельского поселения Дуровский сельсовет**

**на 2016г**

**Председатель комиссии:**

Ходяков С.В.  **–** глава сельского поселения Дуровский сельсовет

**Члены комиссии:**

Крутских В.М. – Управляющий отделением ООО «Добрыня»

Пшенин А.П. \_ Старший инженер ООО «Добрыня»

Богдан И.И. \_ механизатор ООО «Добрыня»

Семин С.П. \_ тракторист ООО «Добрыня»

Бударин Ю.В. \_ механизатор ООО «Добрыня»

Приложение2

**ПЛАН**

**Мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Время проведения** | **Ответственный**  **за проведение** | **Примечание** |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии на территории сельского поселения Дуровский сельсовет, разработка плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод, создание нештатного гидрологического поста, назначить отвественных лиц за подготовку ГТС и обеспечение контроля за их исполнением | 06.02.2016 | Глава сельского поселения |  |
| 2 | Обследовать населенные пункты сельского поселения , гидротехнические сооружения ,животноводческие фермы, мосты пруды и другие объекты ,попавшие в зону возможного затопления | Февраль- март | Отдел моб.подготовки ГО и ЧС района,  Глава сельского поселения |  |
| 3 | Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем. | До окончания паводка | Противопаводковая комиссия,  ГУЗ Плавицкая участковая больница |  |
| 4 | Проверка исправности сетей энергосбережения и при необходимости проведение их ремонта. | До 20.02.2016 | Добринкая РЭС |  |
| 5 | Организация Выполнения работ:  -проверка исправности затворов водовыпускных и водосборных сооружений;  -создание запасов щебня, песка ,бутового камня, железобетонных конструкций; | До 20.02.2016 | Противопаводковая комиссия, глава администрации,  руководители предприятий, организаций |  |
| 6 | Уточнение плана мероприятий по охране общественного порядка на территориях подвергающихся затоплению (подтоплению) | До 20.02.2016 | ОВД по Добринскому району |  |
| 7 | Организовать расчистку подъездных путей к гидротехническим сооружениям водных объектов и карьерам, обеспечить их содержание в надлежащем состоянии, расчистку аварийных каналов. | До 20.02.2016 | ОАО «ЦентрТелеком» |  |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц из числа руководителей, специалистов для оказания помощи населению, расположенного в зоне затопления | До окончания паводка | Управляющий отделением ООО «Добрыня»  Глава сельского поселения |  |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы администрации сельского поселения Дуровский сельсовет

Добринского муниципального района Липецкой области

06.02. 2016г с. Дурово № 2-р

О создании нештатного гидрологического поста

В связи с Постановлением администрации района от 01.02. 2016г № 67

« О подготовке и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего паводка в 2016 году

1. Создать нештатный (1) гидрологический пост
2. Руководство данного поста возложить на главу сельского поселения

( Ходякова С.В.)

Глава администрации С.В. Ходяков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы администрации сельского поселения Дуровский сельсовет

Добринского муниципального района Липецкой области

06.02. 2016г с. Дурово № 3- р

О назначении ответственных лиц за подготовку ГТС,

расположенной на территории сельского поселения

В связи с Постановлением администрации района от 01.02. 2016г № 67

« О подготовке и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего паводка в 2016 году

1. Назначить ответственных лиц за подготовку ГТС, расположенной на территории сельского поселения:

Ходяков С.В.- глава сельского поселения

Пшенин А.П. – старший инженер ООО « Добрын»

Глава администрации С.В. Ходяков